## Slide 1
软件工程系列课程教学辅助网站
需求工程项目计划
PRD
曹依娜 梁晗昕 查振宇 陈杭俊 林伟

## Slide 2
引言
项目概述
时间管理计划
成本管理计划
质量管理计划
主目录
01
02
03
04
05
06
07
08
人力资源管理计划
沟通管理计划
风险管理计划

## Slide 3
01
引言
√ 编写目的
√ 项目背景
√ 参考资料

## Slide 4: 01.编写目的
把在开发过程中对各项工作的人员、分工、系统设备支持、技术支持等问题的安排以文档的形式记载下来，以便根据本计划开展和检查本项目工作，保证项目开发成功；
制定小组开发过程中的开发计划，规定软件配置管理的活动内容和要求，明确相应的工程项目配置管理人员。
特别要求：需求分析必须详细，多和杨老师进行需求交流
√ 去年相比

## Slide 5: 02.项目背景
项目名称：软件工程系列课程教学辅助网站
任务来源：杨枨老师和侯宏仑老师
项目开发者：曹依娜 梁晗昕 林伟 查振宇 陈杭俊
用户：软件工程专业学生和老师以及对软件工程专业知识感兴趣的人
课程名称：《软件需求分析与设计》和《软件项目管理》
任务来源：杨枨老师和侯宏仑老师
承办小组：PRD-G13小组

## Slide 6: 03.参考资料
软件工程基础课程的课本 《软件工程导论》------清华大学出版社
《Java面向对象设计》------高等教育出版社
《数据库系统概论》------高等教育出版社
《软件需求（第3版）》
《软件项目管理》

## Slide 7
02
项目概述
√ 工作内容
√ 主要参加人员
√ 产品
√ 本计划的批准者
和批准日期

## Slide 8: 01.工作内容
项目开发内容主要包括：可行性分析报告，项目开发计划，需求分析，概要设计，详细设计，测试与维护。软件开发的整个过程都贯穿着文档的编写。

## Slide 9: 02.主要参加人员
姓名 职责 参与时间 联系方式（邮箱）
杨枨 需求分析授课老师 全部 yangc@zucc.edu.cn
侯宏仑 项目管理授课老师 全部 houhl@zucc.edu.cn
曹依娜 负责软件总体 全部 31501355@stu.zucc.edu.cn
梁晗昕 ou参与软件总体 全部 31501358@stu.zucc.edu.cn
查振宇 参与软件总体 全部 31501360@stu.zucc.edu.cn
陈杭俊 参与软件总体 全部 31501361@stu.zucc.edu.cn
林伟 参与软件总体 全部 31501406@stu.zucc.edu.cn

## Slide 10: 03.产品
1. 须移交用户的文件
软件需求工程项目计划
软件可行性分析报告
软件需求说明SRS（Software Requirement Specification）
软件需求变更文档
软件概要说明
软件架构文档SAD（Software Architecture Document）
开发方案DC（Development Case）
软件开发计划SDP（Software Developmen Plan）
测试计划TP（Test Plan）
质量保证计划SQAP（Software Quality Assurance Plan）
迭代计划IP（Iteration Plan）
详细设计说明

## Slide 11: 03.产品
2.服务
培训日期 | 开发工具培训
10.9 | Sourcetree 的安装配置
10.9 | Project画图工具使用
10.19 | uml建模语言的学习
3.完成项目的最迟期限
2018年1月

## Slide 12: 04.本计划的批准者和批准日期
批准者：软件需求分析与设计授课老师——杨枨
软件项目管理授课老师——侯宏仑
批准日期：2017-09-28
完成项目的最迟期限
2018年1月

## Slide 13
03
时间管理计划
√ 工作任务的分解与人员与人员的分工

## Slide 14: 01.工作任务分解人员分工

## Slide 16
04
成本管理计划
√ 需求工程经费预算

## Slide 17: 01.需求工程经费预算
项目所需人员：5人
项目所需时间：一个学期（4个月）
组长曹依娜以时薪30.97元人民币，每天工作2小时，总工作天数114天，总工资7061.16人民币
组员梁晗昕以时薪30.97元人民币，每天工作2小时，总工作天数114天，总工资7061.16人民币
组员查振宇以时薪30.97元人民币，每天工作2小时，总工作天数114天，总工资7061.16人民币
组员林伟以时薪30.97元人民币，每天工作2小时，总工作天数114天，总工资7061.16人民币
组员陈杭俊以时薪30.97元人民币，每天工作2小时，总工作天数114天，总工资7061.16人民币

## Slide 18
05
质量管理计划
√ 业务需求
√ 系统运行环境

## Slide 19: 01.业务需求
项目启动是为了能创建一个软件系列课程教学辅助网站。该网站能为学生，老师提供更好地交流平台。学生可以通过该网站更好地去了解知识。
背景：从我们现在所用的bb平台而言，其不稳定性以及所存在的师生交互不够良好的方面，我们希望所创建的网站在此基础上不断改善。
业务机遇：就解决现存的网站不稳定，交互不够良好，以及界面设计不够美观
业务目标：为学生和教师提供随时都能便捷登陆的网站，也希望能帮助学生能和老师沟通更好地了解知识点，在此基础上增加网站美观

## Slide 20: 02.系统运行环境
网站希望能保证至少600名同学上课辅助服务的要求，包括数据存储能力，网络服务吞吐能力，数据安全特性等。
服务器建议选用Intel,可以选用Windows系统

## Slide 21
人力资源管理计划
06

## Slide 24
沟通管理计划
07

## Slide 25: 01.开发团队内部沟通计划
沟通出现问题，先检查沟通管理计划。
包括：
1.小组每周会议
2.微信
3.QQ
4.邮件

## Slide 26: 01.客户沟通计划
主要是与老师和潜在客户的沟通。
主要形式：小组需求获取会议，向主要客户代表杨老师获取需求，通过见面约谈，以及电子邮 件联系；通过问卷调查对用户进行需求获取；通过访谈对客户代表进行进一步需求访问。

## Slide 27
风险管理计划
08

## Slide 28: 01.风险评估

## Slide 29: 02.风险控制

## Slide 30
项目的实施需要各组员各尽所能，通过初步的项目规划，逐步进行项目的实现。每一次的team building更好得让组员了解了每个阶段的项目计划，有了更明确的目标，使计划更丰满。
对于我们组员来说，真正重要的不是最后做出的项目效果，而是每一次building带来的收获，通过各阶段的正确认识，我们更好地认识了什么是软件工程。

## Slide 31: 小组分工
曹依娜：负责文档编写，文档的整合修改，会议内容的记录以及ppt的制作 8.3
梁晗昕：负责文档的质量管理，人力资源管理部分 8.2
林伟： 负责甘特图，WBS，OBS 的完成 8.5
查振宇：负责文档的修改 ,项目章程的编写 8
陈杭俊：负责文档的风险管理，沟通管理部分 9

## Slide 32
感谢观赏
THANKS
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn